RENOIR&ALINE

CONSTRUCTEUR DE SITE WEB

Déployer et sécuriser l’application

Plan de déploiement · Plan de maintenance · Plan de sécurisation

Projet CESIZen — CalmSpace

Prestataire : Renoir&Aline   |   Client : Ministère des Solidarités et de la Santé

Date : juillet 2026   |   Livrable 3   |   Auteur : Lisa Drie

Sommaire

# Introduction

Ce dossier présente les livrables de l'activité 3 « Déployer et sécuriser les applications informatiques » du titre Concepteur Développeur d'Applications (CDA), appliquée au projet CESIZen / CalmSpace.

CESIZen est la simulation d'un projet porté par le Ministère de la Santé et de la Prévention, à destination du grand public. Son objectif est de proposer une plateforme d'accompagnement de la santé mentale et de gestion du stress : informations, auto-diagnostics, exercices de respiration, activités de détente et suivi des émotions.

Ce dossier couvre trois volets complémentaires :

- le plan de déploiement : environnements, versioning et intégration continue ;

- le plan de maintenance : gestion des incidents et des évolutions via un outil de ticketing ;

- le plan de sécurisation : analyse des risques, mesures de protection, conformité RGPD et gestion de crise.

# Présentation de l'application

CalmSpace se compose d'une application web (React) et d'une application mobile (React Native), adossées à une API REST (Node.js / Express) et à une base de données PostgreSQL.

## Les acteurs

- Visiteur anonyme : consultation des informations et des exercices de respiration ;

- Utilisateur connecté : gestion de son compte, tracker d'émotions, favoris, diagnostics ;

- Administrateur : gestion des contenus, des utilisateurs et des configurations.

## Pile technique

| Couche | Technologie |
| --- | --- |
| Frontend web | React + TypeScript |
| Application mobile | React Native (Expo) |
| Backend / API | Node.js + Express |
| Base de données | PostgreSQL |
| Authentification | JWT + bcrypt |

## Architecture MVC

Le backend est structuré selon le patron MVC (Modèles / Contrôleurs / Routes), garantissant une séparation claire des responsabilités et une bonne maintenabilité du code.

# Plan de déploiement — CalmSpace

Document technique — Bloc 3 « Déployer et sécuriser les applications informatiques »

Application CESIZen / CalmSpace

## 1. Objectif

Décrire, étape par étape, la stratégie de déploiement de CalmSpace permettant au Ministère de déléguer le déploiement de la solution : environnements, outils de versioning, chaîne d'intégration continue (automatisation) et ressources nécessaires.

## 2. Architecture applicative

L'application est conteneurisée avec Docker et orchestrée par Docker Compose.

Navigateur utilisateur

│

├─►  http://.../          ┌────────────────────┐

│    (interface)          │  frontend          │

│                         │  React + nginx     │

│                         └────────────────────┘

│

└─►  http://.../api       ┌────────────────────┐

(appels REST)        │  backend           │

│  Node.js / Express │

└─────────┬──────────┘

│ réseau privé Docker

▼

┌────────────────────┐

│  db                │

│  PostgreSQL 16     │

└────────────────────┘

| Service | Rôle | Image / Base |
| --- | --- | --- |
| frontend | Interface React compilée, servie en statique | build React → nginx |
| backend | API REST (métier, authentification) | Node.js 20 |
| db | Base de données relationnelle | PostgreSQL 16 |

Bénéfices : environnement reproductible (une commande docker compose up --build), isolé, et portable (identique sur n'importe quelle machine).

## 3. Les environnements de déploiement

| Environnement | Rôle | Hébergement | Données |
| --- | --- | --- | --- |
| Développement | Codage et tests locaux du développeur | Poste local (npm run dev) | Jeu de données de test |
| Test / Recette | Validation fonctionnelle avant mise en production | Docker Compose (environnement réellement configuré) | Données anonymisées |
| Production | Application ouverte au grand public | Serveur / hébergeur cloud (UE, RGPD) | Données réelles chiffrées |

Dans le cadre de cette activité, l'environnement réellement mis en place et configuré est

l'environnement de test via Docker Compose (voir §6).

## 4. Versioning des sources

| Élément | Choix |
| --- | --- |
| Outil | Git + hébergement GitHub |
| Branche principale | master — toujours stable et déployable |
| Branches de travail | feat/..., fix/... — une par fonctionnalité/correctif |
| Intégration | Pull Request relue, fusionnée seulement si la CI est verte |
| Traçabilité | Historique des commits, messages descriptifs, liens vers les tickets |

Bonnes pratiques appliquées : aucun développement directement sur master, revue de code via Pull Request, .gitignore excluant les secrets (.env) et les dépendances (node_modules).

## 5. Automatisation et intégration continue (CI/CD)

L'automatisation repose sur GitHub Actions (fichier .github/workflows/ci.yml). À chaque push ou Pull Request, deux tâches s'exécutent automatiquement en parallèle :

| Job | Étapes automatisées |
| --- | --- |
| Backend | npm ci → ESLint (analyse statique) → Jest (43 tests unitaires) |
| Frontend | npm ci → build de production React |

Rôle : empêcher l'intégration de code cassé ou non conforme. Une Pull Request ne peut être fusionnée que si tous les tests passent (garantie de non-régression).

Développeur                GitHub                     Résultat

───────────                ──────                     ────────

git push  ───────────►  Déclenche la CI  ──────►  Tests + lint + build

Pull Request               (Actions)               verts : fusion autorisée

échec : fusion bloquée

## 6. Étapes de déploiement (environnement de test — Docker)

### 6.1 Pré-requis (ressources nécessaires)

- Docker et Docker Compose installés sur la machine cible.

- Accès au dépôt Git (sources).

- Variables d'environnement (secrets) définies (voir .env.docker.example).

### 6.2 Procédure

| # | Étape | Commande / Action | Automatisé ? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Récupérer les sources | git clone / git pull | — |
| 2 | Construire les images | docker compose build |  |
| 3 | Démarrer la base + injecter le schéma | (au 1er up, automatique) |  |
| 4 | Démarrer backend + frontend | docker compose up -d |  |
| 5 | Vérifier l'état | docker compose ps |  |
| 6 | Accéder à l'application | http://localhost:3000 | — |

En pratique, une seule commande enchaîne les étapes 2 à 5 :

docker compose up --build -d

### 6.3 Ressources par environnement

| Environnement | Ressources indicatives |
| --- | --- |
| Développement | Poste développeur (Node.js, PostgreSQL local) |
| Test (Docker) | Machine avec Docker — 2 vCPU / 2 Go RAM suffisants |
| Production | Serveur/hébergeur cloud UE, HTTPS, sauvegardes, supervision |

## 7. Vers la production

Pour un déploiement en production, la même image Docker serait déployée sur un hébergeur (ex. serveur dédié, ou plateforme type Render/Railway/Scaleway en UE), avec en complément :

- HTTPS/TLS obligatoire (certificat, redirection HTTP→HTTPS) ;

- Secrets injectés par l'hébergeur (jamais dans le dépôt) ;

- Sauvegardes régulières de la base de données ;

- Supervision et journalisation pour la détection d'incidents (lien avec le plan de sécurisation).

## 8. Synthèse

| Exigence du Bloc 3 | Réponse apportée |
| --- | --- |
| Environnements décrits | Développement / Test / Production (§3) |
| Environnement réellement configuré | Docker Compose (§6) |
| Outil de versioning | Git + GitHub, stratégie de branches + PR (§4) |
| Automatisation / intégration continue | GitHub Actions : lint + tests + build (§5) |
| Étapes et ressources | Procédure détaillée + ressources (§6) |

# Plan de maintenance et de gestion des tickets — CalmSpace

Document technique — Bloc 3 « Déployer et sécuriser les applications informatiques »

Outil de ticketing retenu : Jira (Atlassian)

## 1. Objectif

Assurer la maintenance corrective (correction des incidents) et évolutive (nouvelles demandes) de CalmSpace, en organisant la communication entre le client (le Ministère) et le prestataire (l'équipe de développement) à travers un outil de ticketing : Jira.

Chaque incident ou demande d'évolution donne lieu à un ticket suivi de sa création jusqu'à sa résolution et sa validation.

### Qui utilise l'outil, et comment ?

Le ticketing est un outil interne de gestion, partagé entre le client et le prestataire. Ce n'est pas un outil destiné au grand public.

| Acteur | Utilise Jira ? | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Utilisateurs de l'application (grand public) | Non | Utilisent uniquement CalmSpace. En cas de bug, ils le signalent via un formulaire de contact / support. |
| Client (le Ministère) | Oui | Déclare les incidents et demande les évolutions (via un référent), puis valide les corrections livrées. |
| Prestataire (équipe de développement) | Oui | Reçoit, qualifie, traite les tickets, met à jour leur statut et les clôture. Crée aussi des tickets internes (tâches techniques, veille, bugs détectés par la supervision). |

Parcours d'un problème signalé par un utilisateur final :

Utilisateur (voit un bug)

│ signale via le formulaire de contact / support

▼

Référent du Ministère (client) ──► crée un ticket Jira

│

▼

Prestataire (dev) ──► prend en charge, corrige, passe « En recette »

│

▼

Client ──► valide ──► ticket clôturé

## 2. Choix de l'outil : Jira

| Critère | Apport de Jira |
| --- | --- |
| Standard du marché | Outil de référence en entreprise, compétence valorisable |
| Gestion fine | Types de tickets, priorités, workflow personnalisable, SLA |
| Suivi (pilotage) | Tableaux de bord, filtres, rapports d'avancement |
| Collaboration | Attribution, commentaires, historique, notifications |
| Coût | Gratuit jusqu'à 10 utilisateurs |

## 3. Types de tickets

| Type | Usage | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Incident | Dysfonctionnement signalé (maintenance corrective) | « Impossible de se connecter » |
| Évolution | Nouvelle fonctionnalité / amélioration (maintenance évolutive) | « Ajouter l'export du journal d'émotions » |
| Tâche | Travail interne (technique, documentation) | « Mettre à jour les dépendances » |

## 4. Classification de la sévérité et délais (SLA)

Les niveaux et délais reprennent exactement les exigences du cahier des charges CESIZen.

### 4.1 Définition des sévérités

| Sévérité | Définition |
| --- | --- |
| Bloquant | Interruption non planifiée d'un service, sans solution de contournement |
| Majeur | Service inopérant par intermittence ou via une solution de contournement |
| Mineur | Simple altération de la qualité, le service reste opérationnel |

### 4.2 Délais contractuels (SLA)

| Priorité | Prise en compte & diagnostic | Délai de correction |
| --- | --- | --- |
| Bloquant — critique | 1 h ouvrée | 3 h ouvrées |
| Bloquant — fort | 2 h ouvrées | 6 h ouvrées |
| Majeur | 7 h ouvrées | 16 h ouvrées |
| Mineur (par lots) | 1 jour ouvré | 40 h ouvrées |

### 4.3 Correspondance des priorités dans Jira

Les sévérités sont portées par le champ Priorité de Jira. On peut soit personnaliser les libellés, soit s'appuyer sur les priorités par défaut selon la correspondance suivante :

| Sévérité (cahier des charges) | Priorité Jira |
| --- | --- |
| Bloquant – critique | Highest |
| Bloquant – fort | High |
| Majeur | Medium |
| Mineur | Low |

## 5. Workflow d'un ticket (cycle de vie)

[ À FAIRE ] ──► [ EN COURS ] ──► [ EN RECETTE ] ──► [ TERMINÉ ]

│               │                 │                 │

Ticket créé     Prise en          Correctif        Validé par

par le client   charge par        déployé, à       le client

ou détecté      le prestataire    tester           (clôture)

1. À faire — le ticket est créé (par le client via Jira, ou par supervision) et qualifié

(type + sévérité).

2. En cours — le prestataire prend en charge, diagnostique et développe le correctif/l'évolution.

3. En recette — la correction est déployée sur l'environnement de test pour validation.

4. Terminé — le client valide la résolution ; le ticket est clôturé.

En cas de refus en recette, le ticket repasse En cours (boucle de correction).

## 6. Méthodologie

### 6.1 Maintenance corrective

1. Signalement de l'incident via un ticket Jira (par le client ou détecté par supervision).

2. Qualification : type = *Incident*, priorité selon la sévérité (§4).

3. Diagnostic dans les délais SLA, puis correction ou solution de contournement.

4. Test de non-régression avant remise en service (voir la CI/CD).

5. Validation par le client et clôture.

### 6.2 Maintenance évolutive

Chaque demande d'évolution fait l'objet d'un ticket, puis d'une analyse avec une proposition :

- Documentation fonctionnelle et technique de l'évolution ;

- Délai de mise en œuvre estimé ;

- Coût associé.

Après accord du client, l'évolution est planifiée, développée, testée puis livrée.

### 6.3 Veille technologique (pérennité)

Pour garantir la pérennité de l'application, une veille est assurée :

- Sécurité : suivi des vulnérabilités (npm audit, alertes GitHub Dependabot).

- Dépendances : mises à jour régulières des bibliothèques (React, Express, PostgreSQL…).

- Sources de veille : bulletins de l'ANSSI/CERT-FR, blogs officiels des technologies, newsletters.

- Cadence : revue mensuelle, création de tickets *Tâche* pour les mises à jour à planifier.

## 7. Pilotage (tableaux de bord)

Le suivi de la maintenance est assuré par un tableau de bord Jira (Dashboard) présentant :

- le nombre de tickets ouverts / en cours / résolus ;

- la répartition par sévérité ;

- le respect des délais (SLA) ;

- les tickets en retard à traiter en priorité.

Ces indicateurs permettent au Ministère de suivre la qualité de service dans le temps.

## 8. Configuration de l'outil

Jira a été configuré spécifiquement pour le projet CalmSpace :

- un projet de type Kanban nommé « CalmSpace — Support » ;

- un tableau organisé selon le workflow À faire → En cours → En recette → Terminé ;

- deux types de tickets : Request (incidents signalés par le client) et Task (évolutions et tâches internes) ;

- le champ Priorité portant les niveaux de sévérité (Bloquant, Majeur, Mineur), complété par des étiquettes dédiées ;

- des tickets représentatifs : un incident bloquant, un incident mineur, une évolution et une tâche de veille ;

- un tableau de bord présentant la répartition des tickets par statut et par priorité, pour le pilotage de la maintenance.

# Plan de sécurisation — CalmSpace

Document technique — Bloc 3 « Déployer et sécuriser les applications informatiques »

Application CESIZen / CalmSpace — plateforme de gestion du stress et de la santé mentale

## 1. Contexte et périmètre

CalmSpace est une application web (React) adossée à une API REST (Node.js/Express) et une base de données PostgreSQL, avec authentification par jetons JWT.

Enjeu majeur de sécurité : l'application manipule des informations relatives aux émotions, au niveau de stress et à la santé mentale des utilisateurs. Au sens de l'article 9 du RGPD, ces données constituent des données de santé, c'est-à-dire des données sensibles bénéficiant d'une protection renforcée. Une fuite aurait un impact fort sur la vie privée des personnes.

S'agissant d'un projet porté par un Ministère, l'application est également une cible privilégiée d'attaques (défiguration, vol de données, déni de service).

| Élément | Technologie |
| --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript (servi par nginx) |
| Backend | Node.js + Express (API REST) |
| Base de données | PostgreSQL |
| Authentification | JWT + cookies httpOnly, mots de passe hachés (bcrypt) |

## 2. Analyse des vulnérabilités et des risques

### 2.1 Méthode d'évaluation

Chaque risque est évalué selon deux axes notés de 1 à 3 :

- Probabilité (P) : 1 = rare, 2 = possible, 3 = fréquent

- Impact (I) : 1 = mineur, 2 = majeur, 3 = critique

La criticité = P × I (de 1 à 9) définit la priorité de traitement :

| Criticité | Niveau | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Faible | À surveiller |
| 3–4 | Moyen | À traiter |
| 6–9 | Élevé | À traiter en priorité |

### 2.2 Matrice des risques

| # | Vulnérabilité / Risque | Réf. OWASP | P | I | Criticité | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Vol d'identifiants par force brute sur la connexion | A07 | 3 | 3 | 9 |  |
| R2 | Fuite de données de santé (accès non autorisé à la base) | A01 | 2 | 3 | 6 |  |
| R3 | Injection SQL | A03 | 2 | 3 | 6 |  |
| R4 | XSS (injection de scripts côté client) | A03 | 2 | 3 | 6 |  |
| R5 | Interception réseau (absence de HTTPS / MITM) | A02 | 2 | 3 | 6 |  |
| R6 | Vol / falsification de jeton JWT | A07 | 2 | 3 | 6 |  |
| R7 | Déni de service (DoS / flood de requêtes) | A05 | 2 | 2 | 4 |  |
| R8 | Dépendances tierces vulnérables | A06 | 2 | 2 | 4 |  |
| R9 | CSRF (requêtes forgées inter-sites) | A01 | 2 | 2 | 4 |  |
| R10 | Fuite d'informations techniques (messages d'erreur, en-têtes) | A05 | 3 | 1 | 3 |  |
| R11 | Élévation de privilèges (accès à l'espace administrateur) | A01 | 1 | 3 | 3 |  |

## 3. Actions préventives et correctives

Pour chaque risque : les mesures préventives (empêcher) et correctives (réagir). La colonne « État » indique ce qui est déjà implémenté dans le prototype.

| # | Mesures préventives | Mesures correctives | État |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Limitation du débit (express-rate-limit) : 10 tentatives / 15 min sur /auth/signin et /auth/signup. Mots de passe robustes exigés (regex). | Blocage temporaire de l'IP, alerte, obligation de réinitialisation du mot de passe. | Implémenté |
| R2 | Accès base restreint (utilisateur dédié, réseau privé), mots de passe hachés bcrypt (coût 12), principe du moindre privilège. | Révocation des accès, restauration depuis sauvegarde, notification CNIL (voir §5). | Partiel |
| R3 | Requêtes paramétrées ($1, $2…) sur 100 % des accès base + couche de Sanitize/validation des entrées. | Correctif immédiat, revue de code, test de non-régression. | Implémenté |
| R4 | En-têtes helmet (CSP, X-Content-Type-Options), validation/échappement des entrées, React échappe le HTML par défaut. | Purge du contenu injecté, correctif, invalidation des sessions. | Implémenté |
| R5 | HTTPS/TLS obligatoire (chiffrement navigateur↔serveur), en-tête HSTS (helmet), redirection HTTP→HTTPS au déploiement. | Rotation des certificats, forçage HTTPS. | Au déploiement |
| R6 | JWT signé (secret fort en variable d'environnement), expiration courte (1 h), cookie httpOnly (inaccessible au JS). | Rotation du secret (invalide tous les jetons), déconnexion forcée. | Implémenté |
| R7 | Limiteur global : 300 req / 15 min / IP, pare-feu / reverse-proxy nginx. | Bannissement d'IP, mise à l'échelle, activation d'une protection anti-DDoS. | Partiel |
| R8 | `npm audit` régulier, mises à jour, versions figées (package-lock.json). | Application du correctif (npm audit fix) ou remplacement de la dépendance. | Implémenté |
| R9 | Cookies `SameSite`, en-tête d'origine vérifié via CORS (liste blanche d'origines). | Invalidation des sessions, correctif. | Partiel |
| R10 | Masquage `X-Powered-By` (helmet), messages d'erreur génériques côté client. | Correctif de configuration. | Implémenté |
| R11 | Contrôle des rôles côté serveur (middleware d'authentification + vérification du rôle), routes admin protégées. | Retrait des droits, audit des accès. | Partiel |

Résumé des mesures techniques déjà en place dans le code :

- Mots de passe hachés avec bcrypt (coût 12) — jamais stockés en clair

- Authentification JWT signée, expiration 1 h, cookie httpOnly

- helmet — en-têtes HTTP de sécurité (anti-XSS, anti-clickjacking, anti-MIME-sniffing)

- express-rate-limit — anti-force-brute et anti-DoS

- Requêtes SQL paramétrées — pas d'injection possible

- Validation et assainissement systématiques des entrées utilisateur

- CORS restreint à une liste blanche d'origines

- Tests de sécurité automatisés (bloc T-SEC) exécutés à chaque commit par la CI

## 4. Gestion de crise et escalade d'information

### 4.1 Classification de la sévérité d'un incident

| Sévérité | Définition | Prise en compte | Résolution cible |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloquant | Service indisponible ou fuite de données avérée, sans contournement | 1 h ouvrée | 3 h ouvrées |
| Majeur | Service fortement dégradé / contournement partiel | 7 h ouvrées | 16 h ouvrées |
| Mineur | Altération légère, service opérationnel | 1 j ouvré | 40 h ouvrées |

### 4.2 Procédure d'escalade (en cas d'attaque ou de faille avérée)

1. Détection — supervision, alerte automatique ou signalement via l'outil de ticketing.

2. Qualification — le prestataire évalue la sévérité (grille ci-dessus) et ouvre un ticket d'incident.

3. Confinement — mesures immédiates : bannissement d'IP, coupure du service compromis, rotation du secret JWT.

4. Escalade — si bloquant : information immédiate du référent Ministère + du DPO (délégué à la protection des données).

5. Remédiation — correctif, test de non-régression, remise en service.

6. Notification RGPD — si données personnelles compromises : notification CNIL sous 72 h et information des personnes concernées (voir §5.5).

7. Retour d'expérience — analyse post-incident, mise à jour du présent plan.

### 4.3 Niveaux de responsabilité

| Rôle | Responsabilité en cas de crise |
| --- | --- |
| Développeur / prestataire | Détection, confinement technique, correctif |
| Référent Ministère | Décision de communication, arbitrages |
| DPO | Pilotage de la notification CNIL et de l'information des usagers |

## 5. Données personnelles et conformité RGPD

### 5.1 Inventaire des données collectées

| Donnée | Catégorie | Finalité |
| --- | --- | --- |
| Nom, prénom, civilité | Personnelle | Identification du compte |
| Email, pseudo | Personnelle | Connexion, communication |
| Date de naissance, ville, code postal | Personnelle | Profil utilisateur |
| Émotions, niveau de stress, journal | Sensible (santé — art. 9) | Suivi du bien-être |

### 5.2 Bases légales

- Consentement explicite de l'utilisateur à la création du compte (nécessaire pour les données de santé, art. 9-2-a).

- Finalité déterminée : accompagnement du bien-être mental.

### 5.3 Minimisation et conservation

- Collecte limitée au strict nécessaire (principe de minimisation).

- Durée de conservation définie (ex. suppression des données après X mois d'inactivité ou sur demande).

- Aucun transfert hors Union Européenne (hébergement UE).

### 5.4 Droits des personnes

L'application permet d'exercer les droits RGPD : accès, rectification (modification du profil), suppression / désactivation du compte (droit à l'effacement). Le droit à la portabilité peut être assuré par un export des données.

### 5.5 Sécurité et violation de données

- Chiffrement en transit (HTTPS) et hachage des mots de passe (bcrypt).

- En cas de violation de données à caractère personnel : notification à la CNIL dans les 72 h

et information des personnes concernées si le risque est élevé (art. 33 et 34 du RGPD).

## 6. Bonnes pratiques de développement mises en œuvre

- Architecture MVC (Modèles / Contrôleurs / Routes) — code structuré et maintenable.

- Gestion des secrets hors du dépôt : variables d'environnement (.env git-ignoré),

secrets de production fournis par l'hébergeur / GitHub Secrets.

- Versioning Git + stratégie de branches + Pull Requests relues avant fusion.

- Intégration continue (GitHub Actions) : lint (ESLint) + tests automatisés à chaque commit,

empêchant l'intégration de code cassé ou non conforme.

- Tests automatisés dont un socle dédié à la sécurité (authentification, injection, en-têtes).

- Veille sur les dépendances via npm audit.

# Annexes — Captures d'écran

## Intégration continue (CI/CD)

Figure 1 — Exécution du pipeline d'intégration continue : vérifications du backend (analyse statique et tests) et compilation du frontend.

## Environnement de déploiement (Docker)

Figure 2 — Conteneurs de l'application (base de données, backend, frontend) en cours d'exécution.

## Outil de ticketing (Jira)

Figure 3 — Tableau de suivi des tickets et de leurs priorités.

Figure 4 — Tableau de bord de pilotage de la maintenance.

# Conclusion

Le projet CalmSpace dispose désormais d'une chaîne complète de déploiement, de maintenance et de sécurisation :

- un environnement conteneurisé reproductible (Docker) et une intégration continue (GitHub Actions) garantissant la qualité à chaque modification du code ;

- un outil de ticketing (Jira) et une méthodologie de maintenance corrective et évolutive alignés sur les exigences du Ministère ;

- un plan de sécurisation couvrant les principales vulnérabilités, la protection des données de santé (RGPD) et la gestion de crise.

Ces dispositifs assurent la fiabilité, la pérennité et la sécurité de l'application, conformément aux attentes du cahier des charges CESIZen.